个人题库

# PWA 产品与技术方案

Word 文档导入 · 自动拆题 · 手机刷题 · 错题与收藏

方案定位

| 产品形态 | 手机优先 PWA，后续可转微信小程序或 App |
| --- | --- |
| 核心能力 | 上传 DOCX、规则解析、异常校对、顺序/随机/背题 |
| 首版原则 | 单用户、无 OCR、无付费模型、数据可导出备份 |

版本 v1.0

2026 年 7 月

DOCUMENT OVERVIEW

# 文档概览

本方案面向个人使用的纯文字题库工具。用户上传包含题目、选项、答案和解析的 Word 文档，系统直接读取 DOCX 原始文本并结构化为题库，随后在手机端完成练习、背题、错题复习和收藏。

|  | 关键决策 Word 中没有图片，因此首版不使用 OCR。正文直接读取能够减少字符误识别、答案字母混淆和版面顺序丢失；AI 只保留为后续“异常题辅助整理”的可选能力。 |
| --- | --- |

## 目录

1. 项目目标与边界

2. 产品形态与用户流程

3. MVP 功能设计

4. Word 解析与校验方案

5. 系统架构与技术选型

6. 数据模型与接口

7. 手机端界面与交互

8. 开发阶段与交付物

9. 验收标准

10. 风险与应对

附录 A：推荐 Word 模板

附录 B：项目目录建议

01 / PRODUCT DEFINITION

# 1. 项目目标与边界

## 1.1 项目目标

构建一个可在手机上长期使用的个人题库：从 Word 一键导入题目，经过自动解析与异常校对后，生成接近驾考宝典体验的练习页面，并持续保存个人学习进度。

| 上传 DOCX | → | 自动拆题 | → | 异常校对 | → | 生成题库 | → | 手机练习 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 1.2 目标用户与典型场景

| 对象 | 典型场景 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 个人学习者 | 将课程资料、考试题集或培训题目导入手机 | 快速导入、随时练习、数据不丢失 |
| 题库整理者 | 将格式相对统一的 Word 批量结构化 | 异常可见、可编辑、可复用 |
| 离线/私有使用者 | 不希望把题库上传到第三方平台 | 单用户、可本地部署、可导出备份 |

## 1.3 首版范围

| 首版必须包含 | 首版明确不做 |
| --- | --- |
| DOCX 上传与解析；导入预览；单选/多选/判断；题目编辑；顺序、随机、未做、错题、收藏；背题模式；进度保存；JSON/数据库备份 | OCR；图片题；多用户注册；微信登录；支付会员；排行榜；社区；在线竞技；复杂权限；让模型自动猜答案 |

02 / USER EXPERIENCE

# 2. 产品形态与用户流程

## 2.1 推荐产品形态：PWA 手机网页

PWA 可以通过手机浏览器打开并添加到桌面，使用方式接近 App；无需应用商店发布，也不依赖微信小程序审核。对于个人工具，它能以最低维护成本覆盖 iPhone、Android 和桌面浏览器。

| 方案 | 优势 | 限制 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWA | 跨平台、上线快、可添加到桌面、更新即时 | 系统级能力弱于原生 App | 首版推荐 |
| 微信小程序 | 微信内打开方便、用户习惯成熟 | 需要备案/审核/域名配置 | 验证需求后再做 |
| 原生 App | 体验和离线能力最佳 | 开发和发布成本最高 | 个人版暂不需要 |

## 2.2 用户主流程

上传 `.docx`，填写题库名称。

系统读取 Word 段落与表格，识别题号、题干、选项、答案、解析和章节。

展示识别统计：正常、待确认、失败、疑似重复。

用户只处理异常题，确认后正式写入题库。

手机端选择顺序、随机、错题、收藏或背题模式。

系统持续保存进度、正确率、错题次数与收藏状态。

## 2.3 关键体验原则

异常优先：不要求用户逐题检查全部内容，只集中处理系统标记的异常。

原文可追溯：每道题保留原始片段和来源位置，便于修正。

不静默猜测：识别不到答案时保存为 `null` 并进入待确认，而不是默认某个答案。

手机优先：答题页保持大字号、低干扰、底部操作固定，适合单手使用。

03 / MVP FEATURES

# 3. MVP 功能设计

## 3.1 Word 导入

支持 `.docx` 文件，默认读取普通段落、标题样式和表格单元格。导入任务先生成临时预览，不直接写入正式题库。

| 识别字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 题号 / sequence | 保留原始编号，同时生成题库内稳定排序号 |
| 题型 / type | single_choice、multiple_choice、judgment、unknown |
| 题干 / content | 允许多段合并，保留必要换行 |
| 选项 / options | A、B、C、D…；保留显示顺序 |
| 答案 / answer | 统一保存为数组，例如 `["A", "C"]` |
| 解析 / explanation | 没有解析时可为空，但不影响导入 |
| 章节 / chapter | 根据 Word 标题或章节标记提取，可选 |
| 原始片段 / source_text | 用于异常回看和人工校对 |

## 3.2 导入校对

解析完成后进入校对工作台，默认只展示需要确认的题目。正常题可批量确认，异常题可修改题型、题干、选项、答案和解析。

| 异常代码 | 触发条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| missing_question | 题干为空或仅包含题号 | 阻止确认，要求补充 |
| missing_options | 选择题少于两个选项 | 改为未知题型或补充选项 |
| missing_answer | 未找到答案标记 | 明确展示“缺少答案” |
| answer_not_in_options | 答案字母不在选项中 | 高亮冲突并要求修改 |
| unknown_type | 无法判断单选/多选/判断 | 用户手动选择 |
| duplicate_candidate | 题干高度相似 | 允许保留、合并或删除 |
| merged_questions | 疑似两道题被合并 | 查看原文并手动拆分 |

## 3.3 练习与学习记录

| 功能 | 首版行为 |
| --- | --- |
| 答题模式 | 提交后显示正误、正确答案和解析 |
| 背题模式 | 进入题目即显示答案与解析 |
| 练习范围 | 顺序、随机、未做、错题、收藏 |
| 做题进度 | 退出后继续上次位置；记录已做数量和正确率 |
| 错题本 | 答错自动加入；可根据再次答对规则移出 |
| 收藏 | 题目级开关，独立于答题结果 |
| 备份 | 导出题库、学习进度、错题和收藏 |

04 / DOCUMENT PARSING

# 4. Word 解析与校验方案

|  | 为什么不使用 OCR 当前 Word 没有图片且正文可复制。OCR 会额外引入 A/4、B/8、1/I 等字符混淆，还会丢失段落、标题和表格结构。因此首版直接解析 DOCX 内部文本和 XML。 |
| --- | --- |

## 4.1 解析管线

| 读取 DOCX | → | 规范化文本 | → | 状态机拆题 | → | 题型推断 | → | 一致性校验 | → | 预览校对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.2 文本读取层

使用 `python-docx` 读取基础段落与表格；当需要严格保持“段落—表格—段落”的混合顺序时，通过 `lxml` 读取 DOCX 内部 XML。每个文本块记录索引、来源类型、样式和内容。

中间文本块示例

[ {"index": 1, "source": "paragraph", "style": "Heading 1", "text": "第一章"}, {"index": 2, "source": "paragraph", "style": "Normal", "text": "1. 题目内容"}, {"index": 3, "source": "paragraph", "style": "Normal", "text": "A. 选项一"} ]

## 4.3 规则状态机

解析器不使用一个超长正则完成全部工作，而是按“发现新题—收集题干—收集选项—读取答案—读取解析”的状态机推进。这样便于调试，也能处理题干或解析跨多段的情况。

| 状态 | 进入条件 | 主要动作 |
| --- | --- | --- |
| WAITING | 尚未发现题目 | 跳过空行，识别章节或新题号 |
| READING_QUESTION | 发现题号或题目起始 | 收集题干，直到出现首个选项/答案 |
| READING_OPTIONS | 出现 A/B/C… 标记 | 收集和合并多行选项 |
| READING_ANSWER | 出现答案标记 | 规范化答案字母，支持 A、AB、A/B/D |
| READING_EXPLANATION | 出现解析/说明标记 | 持续收集，直到下一道题 |

## 4.4 格式兼容规则

| 对象 | 兼容示例 |
| --- | --- |
| 题号 | 1.；1、；（1）；第 1 题 |
| 选项 | A.；A、；A：；（A） |
| 答案 | 答案：A；正确答案 A；参考答案：【A】；答案：A、C |
| 解析 | 解析：；答案解析：；说明： |
| 章节 | Word 标题样式；第一章；一、基础知识 |

## 4.5 题型推断与校验

判断题：选项归一化后为“正确/错误”或“对/错”。

单选题：存在至少两个选项，答案数组长度为 1。

多选题：存在至少两个选项，答案数组长度大于 1。

未知题型：证据不足时标记 `unknown` 和 `needs_review=true`。

核心校验：题干非空、选项键唯一、答案存在于选项、单选答案只能一个。

## 4.6 AI 的可选位置

首版不依赖模型。后续若真实 Word 格式非常混乱，可将“规则无法解析的局部题目”提交给大模型，只允许模型整理字段边界，不允许根据常识补写或猜测答案。所有模型结果仍需通过一致性校验。

05 / ARCHITECTURE

# 5. 系统架构与技术选型

## 5.1 推荐架构

手机 / 电脑浏览器 · PWA：题库管理、导入校对、答题与背题

Nginx · 静态前端、HTTPS、/api 反向代理

FastAPI · 上传、解析任务、题库 API、答题记录 API

解析服务 · python-docx + lxml + 规则状态机 + 校验器

SQLite + 备份文件 · 题库、选项、学习进度、错题、收藏

## 5.2 技术选型

| 层级 | 推荐技术 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router | 开发轻、组件化清晰、适合 PWA |
| 移动 UI | Vant | 手机端组件成熟，适合底部栏、弹窗和表单 |
| 后端 | FastAPI + Pydantic | 接口清晰，Python 解析 Word 生态成熟 |
| Word | python-docx + lxml | 兼顾常规内容读取与复杂 XML 顺序 |
| 数据库 | SQLite + SQLAlchemy | 单用户零运维，备份简单 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx | 一键启动，方便家用服务器/NAS/云主机 |

## 5.3 非功能要求

导入上千道纯文字题时，任务应异步或至少提供明确进度，避免页面假死。

题库和学习数据必须可导出，不把 SQLite 作为唯一备份。

手机端优先适配 375–430 px 宽度；桌面端主要用于导入和校对。

所有解析异常必须可追踪到原始文本块和日志。

首版不引入 Redis、Milvus、消息队列或复杂微服务。

06 / DATA & API

# 6. 数据模型与接口

## 6.1 核心数据表

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| question_banks | id, name, source_filename, total_questions, created_at | 题库元数据 |
| questions | id, bank_id, sequence, type, content, answer_json, explanation, status | 题目主体 |
| question_options | question_id, option_key, option_text, sort_order | 选项明细 |
| question_progress | question_id, answered_count, correct_count, wrong_count, favorite | 个人题目状态 |
| answer_records | question_id, selected_answer_json, is_correct, answered_at | 历史答题记录 |
| import_jobs | filename, status, stats_json, error_log | 导入任务和异常统计 |

## 6.2 题目 JSON 结构

{ "sequence": 1, "type": "judgment", "content": "对未取得驾驶证驾驶机动车的，追究其法律责任。", "options": [ {"key": "A", "text": "正确"}, {"key": "B", "text": "错误"} ], "answer": ["A"], "explanation": "根据相关规定……", "chapter": null, "status": "valid", "needs_review": false, "issues": [], "source_text": "原始 Word 片段" }

## 6.3 核心接口

| 方法与路径 | 用途 |
| --- | --- |
| POST /api/imports/preview | 上传 Word，返回任务 ID 和解析预览 |
| GET /api/imports/{id} | 查询进度、统计和异常题 |
| POST /api/imports/{id}/confirm | 提交校对结果并生成正式题库 |
| GET /api/question-banks | 获取题库列表和学习摘要 |
| GET /api/question-banks/{id}/questions | 按 sequence/random/wrong/favorite/unanswered 获取题目 |
| POST /api/questions/{id}/answer | 提交答案并更新进度、错题统计 |
| PUT /api/questions/{id}/favorite | 更新收藏状态 |
| GET /api/backups/export | 导出题库与学习记录 |
| POST /api/backups/import | 恢复备份 |

07 / MOBILE UI

# 7. 手机端界面与交互

## 7.1 答题页参考

| 布局建议 顶部：返回、答题/背题切换、更多菜单。 正文：题型标签、题干、大间距选项。 答题后：选项状态、正确答案、解析。 底部：收藏、正确数、错误数、题号/总数。 交互：支持左右滑题，但避免误触；底部按钮保持可见。 | 参考界面（用户提供） |
| --- | --- |

## 7.2 页面清单

| 页面 | 主要内容 | 移动端重点 |
| --- | --- | --- |
| 我的题库 | 题库卡片、进度、正确率、继续练习、导入入口 | 信息密度低，主操作突出 |
| 导入 Word | 文件选择、题库名称、解析进度 | 允许后台等待并恢复任务 |
| 导入结果 | 正常/异常/失败/重复统计，只看异常 | 异常筛选和逐题编辑 |
| 题目编辑 | 题型、题干、选项、答案、解析、原文 | 表单分区，答案选择直观 |
| 练习首页 | 顺序、随机、未做、错题、收藏、背题 | 大按钮、显示题量 |
| 答题页 | 题目、选项、解析、收藏、题号 | 单手操作、字体可调 |

## 7.3 答题状态规范

| 状态 | 表现 |
| --- | --- |
| 未作答 | 选项为中性边框，不显示答案 |
| 选择中（多选） | 允许取消选择，提交按钮固定在底部 |
| 回答正确 | 正确选项高亮，显示解析和下一题 |
| 回答错误 | 用户选项标红、正确选项标绿，同时显示解析 |
| 背题模式 | 进入即高亮正确答案，答题统计不受影响或单独配置 |

08 / DELIVERY PLAN

# 8. 开发阶段与交付物

| 阶段 | 主要工作 | 交付物 / 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1：解析原型 | 读取真实 Word；输出结构化 JSON；建立样本与单元测试 | 3–5 份样本文档可重复解析；异常不被静默忽略 |
| 阶段 2：导入与题库 | 预览、校对、SQLite、题库管理、导入确认 | 可完整导入并编辑题目；支持导出备份 |
| 阶段 3：手机练习 | 答题/背题、顺序/随机/未做/错题/收藏、进度保存 | 手机浏览器可稳定刷题，退出后继续 |
| 阶段 4：PWA 与部署 | 桌面安装、缓存策略、Docker、HTTPS、恢复备份 | 可在个人服务器/NAS/云主机一键部署 |

## 8.1 推荐开发顺序

|  | 先解析，后美化 最容易踩坑的是先复刻漂亮的答题界面，最后发现真实 Word 无法稳定拆题。必须先拿真实文档建立解析测试集，确认数据链路可靠后，再集中优化手机端体验。 |
| --- | --- |

## 8.2 测试策略

解析单元测试：不同题号、选项、答案和解析格式。

回归样本：每次修复格式兼容问题，都加入固定 fixture。

数据一致性测试：答案必须属于选项；删除题目后记录处理正确。

端到端测试：上传 → 校对 → 确认 → 答题 → 错题 → 备份恢复。

移动端测试：iPhone Safari、Android Chrome、横竖屏和弱网恢复。

09 / ACCEPTANCE

# 9. 验收标准

能够上传至少一份包含上千道纯文字题的 `.docx`。

正常格式可正确识别题干、选项、答案和解析。

缺少答案、答案冲突或题型不明时明确标记异常。

用户可在正式导入前编辑并确认题目。

手机端可进行顺序、随机、未做、错题、收藏和背题练习。

提交答案后，正误、正确答案和解析展示正确。

关闭页面后再次打开，可继续上次进度。

错题、收藏和统计在刷新或重启后不丢失。

支持导出和恢复题库及学习数据。

首版运行不依赖 OCR、第三方付费模型、Redis 或大型数据库。

10 / RISKS

# 10. 风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Word 格式差异大 | 题目跨段、选项同一行、答案位置不统一 | 状态机 + 多套规则；建立真实样本回归测试 |
| 规则误切题 | 一道题拆成两道或多题粘连 | 保留 source_text；增加 merged_questions 检测 |
| 重复导入 | 同一题库反复上传产生重复题 | 题干规范化哈希 + 相似度提示，不自动删除 |
| 数据丢失 | 设备损坏或误删数据库 | 首版即支持 JSON/SQLite 导出和周期备份 |
| 移动端长列表卡顿 | 1590 道题一次加载过多 | 分页/游标加载，练习会话只取需要题目 |
| PWA 缓存旧版本 | 更新后界面或接口不一致 | 版本化静态资源，提示刷新，不缓存写接口 |

# 最终推荐配置

| 项目项 | 推荐结论 |
| --- | --- |
| 产品形态 | PWA 手机网页，后续视需要发布微信小程序 |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vant + Pinia |
| 后端 | FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy |
| Word 解析 | python-docx + lxml + 状态机规则 + 校验器 |
| 数据库 | SQLite |
| 部署 | Docker Compose + Nginx + HTTPS |
| OCR | 不使用 |
| AI | 首版不使用；后续仅辅助异常题结构整理 |
| 用户体系 | 单用户模式 |
| 首要工作 | 用真实 Word 建立 3–5 份解析回归样本 |

APPENDIX A

# 附录 A：推荐 Word 模板

为获得最稳定的识别结果，建议题库 Word 采用以下格式。题号、选项、答案和解析各自独立成段；章节使用 Word 标题样式。

第一章 基础知识 1. 对未取得驾驶证驾驶机动车的，追究其法律责任。 A. 正确 B. 错误 答案：A 解析：根据相关法律规定…… 2. 下列哪些行为属于违法行为？ A. 选项一 B. 选项二 C. 选项三 D. 选项四 答案：AC 解析：……

|  | 模板约束建议 不要只靠颜色或加粗表示答案；不要将多个选项放在难以区分的复杂文本框中；答案字母应明确出现。没有解析可以省略，但答案缺失会被标记为待确认。 |
| --- | --- |

APPENDIX B

# 附录 B：项目目录建议

question-bank/ ├── frontend/ │ ├── src/ │ │ ├── api/ │ │ ├── components/ │ │ ├── pages/ │ │ ├── stores/ │ │ ├── types/ │ │ └── utils/ │ └── vite.config.ts ├── backend/ │ ├── app/ │ │ ├── api/ │ │ ├── models/ │ │ ├── schemas/ │ │ ├── services/ │ │ │ ├── docx_reader.py │ │ │ ├── question_parser.py │ │ │ ├── question_validator.py │ │ │ └── duplicate_detector.py │ │ ├── database/ │ │ └── main.py │ └── tests/ │ ├── fixtures/ │ ├── test_docx_reader.py │ ├── test_question_parser.py │ └── test_validator.py ├── docker-compose.yml └── README.md

— 方案结束 —